Acta de Ceremonia

Una por ceremonia, en `/scrum/actas`. El criterio de la rúbrica es que los acuerdos sean accionables: con responsable y fecha.

Acta de Review — Sprint 2

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Fecha y hora | 08/10/2026—------------------- 15:40 |
| Duración | 25 minutos |
| Asistentes | Bastian Almonacid, Enrique Pincheira, Sebastian Sandoval, Vicente Salazar |
| Ausentes justificados | Belen Bravo |
| Facilitador (SM) | Enrique Pincheira |

Temas tratados

-”Versión única del programa youtube”, Donde está, en que está, en que pc, que se pueda lanzar y revisar en acción. (general) -Tips generales para presentaciones: - No justificarse de forma preventiva, simplemente hablar de lo presente y omitir en acorde a las cosas. Si se pregunta explícitamente, allí ser honesto - Ensayo mínimo de algún guión básico para presentación - Siempre mostrar algo funcionando, un demo, si no, al menos hablar y mostrar avances - Cada módulo habla de su contexto específico (que trabajan), y el módulo que lidera sprint habla del contexto general adicionalmente

Acuerdos

Cada acuerdo con responsable y fecha. Un acuerdo sin responsable no es un acuerdo.

| # | Acuerdo | Responsable | Fecha comprometida |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Publicar el esquema JSON del envelope v1 en /docs/contratos | M. Rojas | 05/09/2026 |

Impedimentos declarados

| Impedimento | Depende de | Desde | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| No hay publicador de video.uploaded | Equipo A | 02/09/2026 | Escalado a integración |